酯化反应釜设计确认方案

方案批准:

在下表中签名意味着各部门代表已对本方案所含信息的正确性进行了检查并批准可以用于执行。

| 姓名 | 公司/职务 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |

版本修订索引:

| 版本 | 修订原因 |
| --- | --- |
| 01 | 新制订 |

目   录

# 1	目的	5

# 2	范围	5

# 3	系统描述	5

# 4	职责	5

# 5	缩略语	6

# 6	参考文件	6

## 6.1	法规	6

## 6.2	指南	6

## 6.3	文件	6

# 7	验证/确认指导	6

## 7.1	测试项结构	7

## 7.2	执行说明	7

## 7.3	确认计划	7

## 7.4	验证/确认报告	8

# 8	测试项列表	8

# 9	先决条件确认	9

## 9.1	签名&培训确认	9

## 9.2	文件资料确认	11

# 10	测试项目	13

## 10.1	URS符合性确认	13

# 11	附件清单	16

目的

建立书面证明，以确保酯化反应釜的设计符合预期的规格并满足GMP的要求。

范围

本文件的范围涉及到了酯化反应釜的设计确认。

系统描述

酯化反应釜，位号：506R113A-D，数量：4台；用于提供酯化反应场所

职责

迈本石家庄医药科技有限公司

# 确认与验证文件的编写、执行和总结

# 参与确认与验证中偏差的调查

# 确保所有的确认和验证工作符合公司标准及GMP要求

工程装备部

# 审核相关的技术文件

# 审核方案和报告

# 协调其他服务商的配合执行

# 参与确认与验证中偏差的调查

生产部

# 审核相关的技术要求

# 审核方案和报告

# 参与确认与验证中偏差的调查

技术部

# 审核相关的技术要求

# 审核方案和报告

# 参与确认与验证中偏差的调查

质量保证部

# 协调确认与验证工作

# 审核确认与验证相关文件

# 指导各验证组编写验证文件

# 参与确认与验证中偏差的调查

# 确保所有的确认和验证工作符合公司标准及GMP要求

生产负责人

# 审核和批准确认与验证相关文件

# 确保所有的确认和验证工作符合公司标准及GMP要求

质量负责人

# 审核和批准确认与验证相关文件

# 确保所有的确认和验证工作符合公司标准及GMP要求

缩略语

本方案中使用的缩略语如下：

| 缩略语 Abbreviation | 定义 Definition |
| --- | --- |
| DQ | 设计确认 Design Qualification |
| FDS | 功能设计说明 Functional Design Specification |
| GMP | 药品生产质量管理规范 Good Manufacturing Practice |
| ISPE | 国际制药工程协会 International Society for Pharmaceutical Engineering |
| NA | 不适用 Not Applicable |
| P&ID | 管道和仪表图 Piping and Instrumentation Diagram |
| URS | 用户需求说明 User Requirement Specification |

参考文件

法规

中国，药品生产质量管理规范（2010年修订），2011年03月

中国，药品生产质量管理规范（2010年修订），附录，确认与验证，2015年

GAMP 5，自动化生产质量管理规范-药品生产自动化系统验证指南

美国机械工程师协会生物加工设备2019

指南

ISPE基准指南，第5卷调试和确认，第一版，2001年

ISPE基准指南，第5卷调试和确认，第二版，2019年

ISPE良好实践指南，基于风险管理的调试和确认，2011年

文件

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 新建项目验证总计划 | VMP-25-001 | 01 |
|  | 确认与验证管理规程 | SMP-QY-002 | 01 |
|  | 确认与验证文件管理规程 | SMP-QY-003 | 01 |
|  | 偏差管理规程 | SMP-QA-001 | 01 |
|  | 变更管理规程 | SMP-QA-002 | 01 |
|  | 酯化反应釜设备用户需求说明 | URS－XXXY－2025－XXX | 01 |

验证/确认指导

测试项结构

本方案中涉及的酯化反应釜确认测试项的结构如下：

测试项序号及名称

# 目的

# 程序

# 接受标准

# 结果

# 备注

# 最终测试结论

# 执行人员及复核人员签字

执行说明

执行原则

执行测试前，按照“9 先决条件确认”确保该方案执行的先决条件已满足。

按照方案中的测试程序执行每一个测试。在备注栏记录附加信息（附件、偏差或其它说明）。若所收集的数据或证据证明设备/系统的状态和/或运行符合方案中规定的要求可判定符合接受标准。

方案执行者应在测试记录表格中及确认人一栏中签名及日期。要求另一个资格人员复核数据并确定测试被完整的执行，在复核人一栏中签名及日期。

书写要求

记录的填写、划改操作的管理要求参见SMP-WJ-004《记录管理规程》。

附件

执行过程中所有对测试报告数据进行支持的各类文件，如：校准证书、各种图表、打印数据等文件应附到报告中，并在“11 附件清单”中记录所有附件。

对于每个附件，应包含如下信息：

# 附件编号，按流水号：附件 1，2，3……依次类推；

# 附件名称；

# 附件对应的方案章节，如11.5 XXX确认；

# 附件每页的页码及总页码，如1/4, 2/4 等。

偏差处理

如设计确认执行过程中出现任何偏差之处，需按照《偏差管理规程》（编号：SMP-QA-001）处理。所有在设计确认执行过程中发现的偏差都将在设计确认报告中进行记录。

变更控制

如设计确认中存在变更，需按照《变更管理规程》（编号：SMP-QA-002）处理，所有在设计确认执行过程中发生的变更都将在设计确认报告中进行记录。

确认计划

# 2026年01月—2026年01月：确认方案的起草、审核、培训。

# 2026年02月—2026年02月：根据确认计划进行确认方案的实施。

通过风险评估的方法评估了部件的关键性，识别出潜在危险及其对产品的影响。详细信息参见部件关键性评估报告（报告名称：506车间酯化反应系统部件关键性评估报告，编号：XXX-XXXX-XXX；）。

所有直接影响系统将按照VMP（文件编号：VMP-25-001）所附的确认矩阵进行确认，本方案为酯化反应釜的设计确认，因此所有的设计确认活动将按照本方案执行并记录。

验证/确认报告

执行本方案并完成了纠正措施之后，将生成一份最终的验证/确认报告。将编写对所获得结果的总结，并根据这些结果得出评价结论。

测试项列表

本方案包括以下测试项目：

| 序号 | 测试项名称 | 目的 | 章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先决条件确认 |  |  |  |
|  | 签名&培训确认 | 在方案实施前确保所有执行人员已经过培训，培训记录存在，培训效果合格。 | 9.1 |
|  | 文件资料确认 | 在方案实施前确保文件齐全、已确认修订或批准。 | 9.2 |
| 测试项目 |  |  |  |
|  | URS符合性确认 | 借助核对URS内容与实际设计的符合性，来判定设备/系统的设计是否能够符合要求。 | 10.1 |

先决条件确认

签名&培训确认

为确定执行本方案的人员身份，应在执行前记录他们的名字、公司、部门/职务等信息，并由本人在签名处用蓝色签字笔书写本人姓名以及日期。

在方案实施前确保所有执行人员已经过培训，培训记录存在，培训效果合格。

| 姓名 | 在验证小组中职务 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 林砚淋 | 组长 | - 审核确认方案、数据和最终的报告 - 负责监督确认实施及结果评价 |
| 郝亚栋 | 组员 | - 起草确认方案和总结报告 - 实施确认 - 收集汇总确认数据 - 将数据收集到报告中，并上报批准 |
| XXX | 组员 | 负责确认方案和报告的审核 |
| XXX | 组员 | 负责确认方案和报告的审核 |
| XXX | 组员 | 负责确认方案和报告的审核 |
| XXX | 组员 | 负责确认方案和报告的批准 |

| 签名&培训确认表 页数 of |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训主题 |  |  |  |  |
| 培训人 |  |  |  |  |
| 培训日期 |  |  |  |  |
| 培训地点 |  |  |  |  |
| 姓名 | 公司 | 部门/职位 | 签名 | 培训效果 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |

注： 如需要，本页可复制。

备注

符合性                                      □是     □否

确认人/日期：                               复核人/日期：

文件资料确认

在方案实施前确保文件齐全、已确认修订或批准。

| 文件资料确认表 页数 of |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 版本 | 批准日期 | 通过/失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |
|  |  |  |  |  | □ 通过□ 失败 |

备注

符合性                                               □是     □否

确认人/日期：                                        复核人/日期：

测试项目

URS符合性确认

目的

借助核对URS内容与实际设计的符合性，来判定设备/系统的设计是否能够符合要求。

程序

- 对URS中需求类型为Q（确认项）条款进行符合性确认。 - 应根据供应商提供的设计文件（包括但不限于FDS、设计图纸等）检查设计是否满足URS要求，应在“实际设计”列简述符合的具体情况，并列出相关参考文件或图纸的详细信息（例某某文件某某章节）。

接受标准

实际设计符合URS内容需求。

结果

在下列表格中记录测试结果：

URS符合性确认表                                                  页数    of

| 序号 | URS章节 | URS内容 | 实际设计 | 是否符合标准 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | URS001 | 工作容积：6300L，数量：4台。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS002 | 筒体直径：DN1750；半管夹套直径：DN1900。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS003 | 工作压力：罐内-0.1~-0.3MPa，半管夹套：0.4MPa。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS004 | 工作温度：罐内-19~200℃，半管夹套：-19~200℃。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS005 | 管口要求：备用口 DN125，1个；备用口DN80 ，5个；备用口DN150，1个； 搅拌口DN150，1个；放料口DN125，1个；温度计口DN125，1个；放气口DN20，1个；放净口DN15，1个；人孔DN400，1个；视镜口DN125，1个，其中一个带视镜灯；蒸汽进口DN65，1个；液体出口DN65，1个；凝水出口DN65，1个；液体进口DN65，1个；母液进口DN125，1个；压力表接口DN25，1个。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS007 | 搅拌形式：桨叶组合式搅拌，r=56-130r/min。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS008 | 机械密封：单端面机械密封。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS009 | 所有对接焊缝、角焊缝均采用全焊造结构，焊缝与母材应平滑过渡，不应有表面皱痕、未焊透、表面气泡、坑洞，肉眼可见的残渣等缺陷。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS010 | 半管夹套、筒体及封头材质为Q345R+内衬搪瓷，保证釉层总厚度不低于1.0mm。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS011 | 结构要求：闭式立式盖盆底，夹套（蒸汽、循环水），上下椭圆封头闭式夹套。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS013 | 电机功率：建议7.5KW。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS014 | 防爆等级：Ex.dⅡBT4；防护等级≥IP55。 |  | □ 是 □ 否 |  |
|  | URS015 | 带变频和现场调速旋钮。 |  |  |  |
|  | URS016 | 我方提供满足工艺需要的电源：380V，3相5线制，50Hz。 |  |  |  |

备注：

符合性                                           □是     □否

确认人/日期：                                    复核人/日期：

附件清单

页数    of

| 附件编号 | 附件描述 | 对应的章节 | 总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如需要，本页可复制

备注：

确认人/日期：                              复核人/日期：